Sjabloon Testplan Systeem- en Acceptatietesten

Versie informatie

| Versie | Datum | Bijzonderheden | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |

Verzendlijst

| Naam | Bedrijf/Functie |
| --- | --- |

Akkoordverklaring opdrachtgever

<< Optioneel: hier kan de akkoordverklaring van de opdrachtgever worden weergegeven. In dat geval dient de getekende hardcopy te worden gearchiveerd. >>

| Opdrachtgever: | Handtekening |
| --- | --- |
| Naam | <Naam opdrachtgever> |  |
| Onderdeel | <Bedrijfsonderdeel> |  |
| Afdeling | <Afdeling> |  |
| Functie | <Functie> |  |
| Locatie | <Locatie> |  |
| Telefoon | <Telefoonnummer> |  |
| E-Mailadres | <evt. emailadres> | Datum: <datum> |

Inhoudsopgave

Versie informatie	II

Verzendlijst	III

Inhoudsopgave	IV

# Inleiding

## Doel van het testplan

<< Beschrijf het doel van het testplan, zoals afgesproken met de klant. Onderstaande tekst is hierbij als voorbeeld te gebruiken. Let op: dit testplan is voor één enkele testsoort, één van de acceptatietestsoorten (bijv. GAT) óf één van de systeemtestsoorten (bijv. ST). >>

Het doel van dit Testplan (TP) voor de <testsoort> is om een ieder die betrokken is bij de <testsoort> te informeren over de aanpak, de activiteiten en de op te leveren producten met betrekking tot de <testsoort> voor <identificatie project en/of opdracht>. Dit Testplan geeft voor de <testsoort> een concrete en meer gedetailleerde uitwerking van wat in het Mastertestplan [ref.] voor de <testsoort> is vastgelegd.

## Opdrachtformulering

### Opdrachtgever

<De opdrachtgever is> << De partij die opdracht geeft tot het uitvoeren van de systeem- en acceptatietesten, zie TMap NEXT® 6.2.1 >>

### Opdrachtnemer

<De opdrachtnemer is> << Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de systeem- en acceptatietesten, zie TMap NEXT® 6.2.1 >>

### Opdracht

<< Te behalen resultaat (wat wordt opgeleverd) en doel (wat wil de opdrachtgever) van de systeem- en acceptatietesten. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zie TMap NEXT® 6.2.1 >>

### Beschouwingsgebied

Korte beschrijving van applicatie. Korte beschrijving van voornaamste aanpassingen in de nieuwe versie (indien van toepassing) en de grenzen van de systeem- en acceptatietesten.

#### Binnen de opdracht

<< Zet hier het beschouwingsgebied in gedetailleerde termen als projecten, syste-men, releases, versies en testsoorten/activiteiten die binnen de opdracht vallen.

Zie TMap NEXT® 6.2.1 >>

#### Buiten de opdracht

<< Zet hier neer welke systemen, interfaces, testsoorten/activiteiten etc. buiten de opdracht vallen. Zet er ook bij wie er verantwoordelijk voor is.

Zie TMap NEXT® 6.2.1 >>

### Randvoorwaarden en uitgangspunten

Onderstaande lijst is een voorbeeld. De testcoördinator dient zich per onderdeel af te vragen welke randvoorwaarden en uitgangspunten relevant zijn. Voor iedere opgenomen randvoorwaarde moet met de Projectleider van de opdrachtgevende organisatie overeenstemming worden bereikt in wat wij van project verwachten.

De volgende eisen zijn aan het testproces opgelegd: << bijvoorbeeld

- Dit testplan maakt onderdeel uit van het totale mastertestplan van <naam applicatie>.

- De mijlpalen zoals beschreven in het testplan (naam, versie en datum bovenlig-gend mastertestplan). >>

Om het testproces tot een succes te maken moeten de volgende zaken zijn geregeld: << bijvoorbeeld

- Afspraken zoals vastgelegd in de mantelovereenkomst/service contract …;

- Afspraken over gebruik van/toegang tot testomgeving;

- Gebruikersvertegenwoordigers brengen in het kader van de test real life scenario's in om de bruikbaarheid van naam en versie applicatie te testen;

- De teststrategie en testaanpak zijn afgestemd met de opdrachtgevende organisatie;

- De opdrachtgevende organisatie voorziet in de volgende ondersteuning op materiegebied: benoem rollen, afgesproken inspanning en onderwerpen waarvoor deze worden benaderd;

- De projectleider van de opdrachtgevende organisatie draagt zorg voor het aanleveren van geschikte kopieën van productiebestanden voor naam applicatie en eventueel andere gekoppelde systemen;

- Het dient middels een rapportage aantoonbaar te zijn dat de <voorgaande test-soort> is afgerond en er is voldaan aan de exit criteria van deze testsoort;

- Er dient de zijn voldaan aan de opgestelde entry criteria voor de <testsoort> eer kan worden begonnen met de uitvoering van de <testsoort>. >>

### Acceptanten en acceptatiecriteria

[Zie TMap NEXT® 6.2.2]

#### Acceptanten

Acceptanten namens de (opdracht)gevende organisatie zijn:

| Naam | Functie | Afdeling |
| --- | --- | --- |

#### Acceptatiecriteria

De acceptatiecriteria voor systeem- en acceptatietesten zijn:

| Omschrijving | Norm |
| --- | --- |

#### Vrijgavemomenten

<< De acceptatie (vrijgave voor volgende testfase) vindt plaats na go/no go

overleg dat door de projectleider/opdrachtgever wordt belegd. Basis bij dit overleg is het testrapport uit de test.

Of

Vrijgave voor <testsoort of Productie> vindt plaats nadat geverifieerd is dat aan de <exit- of acceptatie->criteria is voldaan. Hierover wordt in het testrapport uitsluitsel gegeven. De vrijgavebeslissing wordt genomen door <opdrachtgever>, die zich daarbij (mede) baseert op het testrapport. >>

# Documentatie

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte documentatie beschreven welke relaties hebben met het ontwikkeltesten, veelal gelijk aan de ontwikkelbasis. Ook de documentatie met een eventuele relatie met het mastertestplan dient gedetailleerd te worden omschreven.

<< Zie TMap NEXT® 6.2.3 >>

## Basis voor het testplan

<< Hier worden de documenten genoemd die de basis vormen voor dit TP. Denk hierbij aan een mastertestplan, projectplan of een Plan van Aanpak voor het project, specifieke project- of testplanningen en een implementatieplan. >>

De volgende documenten zijn gebruikt als basis voor dit testplan.

| Documentnaam | versie | datum | auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| Mastertestplan |  |  |  |

## Testbasis

<< Hier wordt verwezen naar de documentatie die als uitgangspunt dient bij het testen. Denk hierbij aan een Functioneel of Technisch Ontwerp, datamodellen, systeemarchitectuur, handleidingen, ‘oude’ testware en AO-procedures. Denk hierbij ook gedetailleerder dan het mastertestplan. >>

De testbasis bestaat uit die documenten waaruit de testgevallen worden afgeleid. De testbasis bevat de documentatie die als basis dient voor de uit te voeren tests. Onderstaand overzicht geeft de documentatie die als uitgangspunt dient bij de systeem- en acceptatietesten.

| Documentnaam | versie | Datum | auteur |
| --- | --- | --- | --- |

# Teststrategie

De beschikbare tijd om te testen is beperkt; niet alles kan even zwaar worden getest. Dus moesten er keuzes worden gemaakt. Daarbij is ernaar gestreefd om de testcapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk over het totale testtraject te verdelen. Dit is in het mastertestplan [ref.] vastgelegd in de teststrategie voor het totale testtraject voor <project/opdracht>.

De teststrategie legt vast wat er met welke zwaarte wanneer (in welke testsoort) getest gaat worden en is er op gericht om zo vroeg mogelijk de belangrijkste fouten te vinden tegen de minste kosten, dus met optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en tijd.

De eerste stap bij het opstellen van de teststrategie in het mastertestplan was het uitvoeren van een risicoanalyse. De resultaten van die productrisicoanalyse (PRA) zijn in bijlage 1 weergegeven, voor zo ver ze relevant zijn voor de <testsoort>.

In dit testplan is de teststrategie uit het mastertestplan verder uitgewerkt voor de <testsoort>. Dit is weergegeven in §3.1. In hoofdstuk 4 wordt de uit deze teststrategie resulterende concrete testaanpak, het hoe, beschreven.

<< Zie ook Teststrategie: TMap NEXT® 6.2.5 >>

## Teststrategie <testsoort>

De vulling van de kolom <testsoort> moet overeenkomen met de overeenkomstige kolom uit de strategietabel in het mastertestplan. Voor eventuele afwijkingen t.o.v. de strategietabel uit het MTP gelden de volgende voorwaarden:

- Ze moeten met de opdrachtgever zijn afgestemd;

- Men heeft ervoor gekozen het MTP niet aan te passen (als men dat namelijk wel had gedaan, dan zou onderstaande tabel niet afwijken van de strategietabel uit het nieuwe MTP);

- De afwijkingen worden onder de tabel van een gedegen motivering voorzien, in termen van de BDTM-aspecten Resultaat, Risico, Tijd en Geld.

De evt. afwijkingen worden als volgt weergegeven:

Lichter testen dan volgens MTP: ( (beperkte test i.p.v. gemiddelde test, het lege rondje geeft aan wat aan zwaarte is komen te vervallen)

Zwaarder testen dan volgens MTP:  (gemiddelde test i.p.v. beperkte test, het onderstreepte rondje geeft de verzwaring aan).

<< De onderstaande vulling van de tabel is slechts een voorbeeld. Zie TMap NEXT® (bijv. pag. 176/177 en pag. 192/193 voor meer voorbeelden van testvormen).

Hoewel TMap NEXT® het niet doet, zou de tabel uitgebreid kunnen worden (aan de linkerkant) met een kolom waarin de testdoelen zijn weergegeven (communicatie richting opdrachtgever!). Daardoor zal de tabel uiteraard meer rijen gaan bevatten.

De vorm van onderstaande tabel wijkt af van de tabellen die zijn weergegeven in hoofdstuk 6. De inhoud is hetzelfde. Er is gekozen voor onderstaande vorm, omdat deze meer aansluit bij de strategietabel uit het MTP en als overzichtelijker wordt ervaren. In de test(management)opleidingen wordt onderstaande vorm inmiddels ook gebruikt. >>

| Kenmerk/deelobject | PRA-RK | <Testsoort> | Testvorm |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionaliteit |  |  |  |
| - deel 1 | <A/B/C> | <(/ ((/ (((/S/ I> | <Functionele test> |
| - deel 2 | <A/B/C> |  | <Functionele test, Integratietest> |
| - totaal | <A/B/C> |  | <Regressietest> |
| Gebruiksvriendelijkheid | <A/B/C> |  | <Usability test> |
| Performance |  |  |  |
| - online | <A/B/C> |  | <Performancetest> |
| - batch | <A/B/C> |  | <Performancetest> |
| Beveiliging | <A/B/C> |  | <Autorisatietest> |
| Inpasbaarheid | <A/B/C> |  | <Procestest> |

Toelichting bij de bovenstaande tabel:

| PRA-RK | Risicoklasse uit de productrisicoanalyse (PRA): risicotabel |
| --- | --- |
| <ST, FAT of GAT, etc.> | <Systeemtest, Functionele Acceptatietest óf Gebruikersacceptatietest, etc.> |
| ( | beperkte dynamische test |
| (( | gemiddelde dynamische test |
| ((( | zware dynamische test |
| S | Statisch testen. Controleren en onderzoeken van producten zonder dat de software wordt uitgevoerd |
| I | Impliciet testen. Mee testen bij een andere testvorm zonder het maken van specifieke testgevallen. |
| <leeg> | dit kenmerk behoeft geen testinspanning <<er kan voor gekozen worden om alle kenmerken/deelobjecten uit de MTP-strategietabel in bovenstaande tabel op te nemen. In dat geval kan 'leeg' dus voorkomen als de betreffende zaken in andere testsoorten worden afgedekt. Een andere optie is om de betreffende kenmerken/deelobjecten NIET in deze tabel op te nemen, maar alleen die kenmerken/deelobjecten die in de betreffende testsoort een rol spelen. In dat geval mag 'leeg' dus NIET in de tabel voorkomen.>> |

<< Indien van toepassing: motivering van de afwijkingen t.o.v. de strategietabel uit het mastertestplan. Waarom, wat zijn de gevolgen, etc.? Dit in termen van de BDTM-aspecten Resultaat, Risico, Tijd en Geld. >>

# Aanpak

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de testen conform de teststrategie concreet worden aanpakt. De testontwerptabel in §4.1 geeft de aanpak overzichtelijk weer. In §4.2 wordt een meer uitgebreide beschrijving gegeven van de onderdelen uit de testaanpak.

## Testontwerptabel <testsoort>

Voor iedere combinatie van kenmerk, deelobject en testvorm is eerst een opsplitsing gemaakt naar de afzonderlijk te testen onderdelen, de testeenheden. Per testeenheid is vervolgens vastgesteld hoe – met behulp van welke technieken – deze concreet getest gaat worden om aan de teststrategie te voldoen.

<< De onderstaande vulling van de tabel is slechts een voorbeeld. Zie TMap NEXT® (pag. 192/193 voor meer voorbeelden). De vorm van onderstaande tabel wijkt af van de tabellen die zijn weergegeven in hoofdstuk 6. De inhoud is hetzelfde. Er is gekozen voor onderstaande vorm, omdat deze meer aansluit bij de strategietabel uit het MTP en als overzichtelijker wordt ervaren. In de test(management)opleidingen wordt onderstaande vorm inmiddels ook gebruikt.>>

| Kenmerk/deelobject | PRA-RK | <Testsoort> | Testvorm | Testeenheden - Technieken |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionaliteit |  |  |  |  |
| - deel 1 | <A/B/C> | <(/ ((/ (((/S/ I> | <<Functionele test>> | <te 1: DCT te 2: EVT te 3: SYN, SEM> |
| - deel 2 | <A/B/C> |  | <<Functionele test>> | <te 4: ET> |
| - deel 2 | <A/B/C> |  | <<Integratietest>> | <te 5: GCT> |
| - totaal | <A/B/C> |  | <<Regressietest>> | <te 6: selectie van goedpaden uit te 1 t/m te 5 + selectie van goedpaden uit vorige releases> |
| Gebruiksvriendelijkheid | <A/B/C> |  | <<Usability test>> | <te 7: SUMI> |
| Performance |  |  |  |  |
| - online | <A/B/C> |  | <<Performancetest>> | <te 8: RLT> |
| - batch | <A/B/C> |  | <<Performancetest>> | <te 9: EG voor steekproef te 10: monitoring tijdens functionele test overige batches> |
| Beveiliging | <A/B/C> |  | <<Autorisatietest>> | <te 11: SEM te 12: steekproef aut. tabel> |
| Inpasbaarheid | <A/B/C> |  | <<Procestest>> | <te 12: PCT, testmaat-2 te 13: PCT, testmaat-1> |

<Toelichting bij de bovenstaande tabel:

| SYN | Syntactische Test |
| --- | --- |
| SEM | Semantische Test |
| DCT | Datacombinatietest |
| EVT | Elementaire Vergelijkingentest |
| PCT | Procescyclustest |
| GCT | Gegevenscyclustest |
| ET | Exploratory Testing |
| <etc.> | <<noot: alleen die technieken opsommen die ook daadwerkelijk in de tabel voorkomen.>> |

<< Optioneel: voor een meer uitgebreide beschrijving van de verschillende testontwerptechnieken wordt verwezen naar TMap NEXT®. >>

## Beschrijving testaanpak <testsoort>

### Intake testobject

De <testsoort> start met het uitvoeren van een intake op het testobject om te verifiëren dat aan de entry criteria is voldaan. Deze intake bestaat uit een volledigheidscheck en een pre-test.

#### Volledigheidscheck

Aan de hand van een checklist wordt vastgesteld of het testobject en alle bijbehorende documentatie volledig zijn opgeleverd.

#### Pre-test

De pre-test dient om voorafgaand aan de werkelijke testuitvoering vast te stellen of het mogelijk en zinvol is om met de testuitvoering te starten. De pre-test wordt als volgt uitgevoerd:

<< Grofweg kan hier gekozen worden uit drie opties (zie p.310 TMap NEXT®):

- checklist met alle functies; deze moeten allemaal benaderbaar zijn;

- voor een aantal representatieve functies wordt een eenvoudig testgeval met valide invoer ("goed"-geval) gespecificeerd en uitgevoerd;

- enkele op integratie gerichte testgevallen worden gespecificeerd en uitgevoerd om te controleren dat de verschillende onderdelen van het systeem met elkaar kunnen communiceren, bijv. m.b.v. de GCT. >>

### <Testvorm/testeenheid>

<<Per testvorm of testeenheid uit het testontwerp een subparagraaf (§4.2.2. en verder), waarin in heldere termen wordt toegelicht hoe er concreet getest gaat worden. De indeling die je hierbij kiest is van de situatie en praktische toepasbaarheid afhankelijk. Je zou een indeling kunnen maken naar testvormen (meest gedetailleerd) naar testeenheid.>>

## Fasering <testsoort>

In de fase Planning wordt door de testcoördinator een samenhangende en door de opdrachtgever gedragen aanpak geformuleerd waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden. Dit wordt dan vastgelegd in het testplan. Tijdens de fase Beheer worden de activiteiten uit het testplan uitgevoerd, bewaakt en eventueel bijgestuurd. De fase Inrichting en beheer infrastructuur heeft als doel om zorg te dragen voor de benodigde testinfrastructuur die wordt gebruikt bij de verschillende TMap® fasen en activiteiten. De fase Voorbereiding heeft als doel om te kunnen beschikken over een, met de opdrachtgever van de test overeengekomen, testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen. De tests worden gespecificeerd in de fase Specificatie en uitgevoerd in de fase Uitvoering. Zo wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het testobject. Tijdens de fase Afronding wordt de testopdracht afgerond. Er is dan gelegenheid om lessen te trekken uit ervaringen die zijn opgedaan. Ook worden activiteiten uitgevoerd om hergebruik van producten te garanderen.

## Entry en exit criteria

<< Noot: hier is slechts een aantal testsoorten als voorbeeld weergegeven. Alle testsoorten uit de teststrategie moeten hier uiteindelijk aan de orde komen. >>

### << Optioneel: Functionele Acceptatietest >>

Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry criteria gedefinieerd:

Entry criteria voor fase Specificatie:

<< Bijvoorbeeld:

- Testbasis FAT is geaccordeerd door de acceptant van de erin beschreven functionaliteit. >>

Entry criteria voor fase Uitvoering:

<< Bijvoorbeeld:

- Testscripts FAT zijn gerealiseerd en geaccordeerd door de acceptant van de onderliggende testbasis;

- De testomgeving is ingericht conform de requirements tav infrastructuur, functionaliteit en testdatasets zoals aangegeven vanuit test en de intake op deze omgeving is succesvol afgerond;

- Een stabiele, eerste versie van het <naam systeem> systeem is opgeleverd, gemigreerd en ingericht op de testomgeving en de intake op deze versie is succesvol afgerond. >>

De volgende exit criteria zijn gedefinieerd voor de FAT:

<< Bijvoorbeeld:

- Testscripts en testdatasets zijn bijgewerkt en geschikt voor hergebruik;

- Testresultaten zijn opgeleverd en geaccordeerd door de acceptant;

- Er staan geen functionele bevindingen meer open welke de uitvoering van de GAT en de PAT belemmeren. Dit zijn bevindingen van functionele aard welke een dermate impact hebben op het <naam systeem> systeem dat de operationele lijn- en functioneel beheerprocessen, de technisch beheerprocessen en de technische kwaliteitsaspecten er niet mee getoetst kunnen worden;

- Er staan geen functionele bevindingen meer open welke bij in productie name van het <naam systeem> systeem onaanvaardbare bedrijfsrisico’s met zich meebrengen en dus een belemmering vormen voor uiteindelijke acceptatie van het systeem;

- Een deeltestrapportage t.b.v. overdracht naar de GAT is opgeleverd en geaccordeerd door de acceptant. >>

### << Optioneel: Gebruikers Acceptatietest >>

Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry criteria gedefinieerd:

Entry criteria voor fase Specificatie:

<< Bijvoorbeeld:

- Testbasis GAT is geaccordeerd door de acceptant ervan. >>

Entry criteria voor fase Uitvoering:

<< Bijvoorbeeld:

- Testscripts GAT zijn gerealiseerd en geaccordeerd door de acceptant van de onderliggende testbasis;

- De acceptatieomgeving is ingericht conform de requirements tav infrastructuur, functionaliteit en testdatasets zoals aangegeven vanuit test en de intake op deze omgeving is succesvol afgerond;

- Er staan geen functionele bevindingen vanuit FAT meer open welke de uitvoering van de GAT belemmeren. Dit zijn bevindingen van functionele aard welke een dermate impact hebben op het <naam systeem> systeem dat de operationele lijn- en functioneel beheerprocessen er niet mee getoetst kunnen worden;

- De versie van het <naam systeem> systeem welke geschikt is voor GAT is opgeleverd, gemigreerd en ingericht op de acceptatieomgeving en de intake op deze versie is succesvol afgerond. >>

De volgende exit criteria zijn gedefinieerd voor de GAT:

<< Bijvoorbeeld:

- Testresultaten zijn middels een deeltestrapportage opgeleverd en geaccordeerd door de acceptant;

- Er staan geen GAT bevindingen meer open welke de uitvoering van de PAT belemmeren. Dit zijn bevindingen die een dermate impact hebben op het <naam systeem> systeem dat het niet mogelijk of zinvol is de technische beheerprocessen en kwaliteitsaspecten te testen;

- Er staan geen GAT bevindingen meer open welke bij in productie name van het <naam systeem> systeem onaanvaardbare bedrijfsrisico’s met zich meebrengen en dus een belemmering vormen voor uiteindelijke acceptatie van het systeem. >>

### << Optioneel: Productie Acceptatietest >>

Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry criteria gedefinieerd:

Entry criteria voor fase Specificatie:

<< bijvoorbeeld:

- Testbasis PAT is geaccordeerd door de acceptant ervan. >>

Entry criteria voor fase Uitvoering:

<< bijvoorbeeld:

- Testscripts PAT zijn gerealiseerd en geaccordeerd door de acceptant van de onderliggende testbasis;

- De acceptatieomgeving is ingericht conform de requirements tav infrastructuur, functionaliteit en testdatasets zoals aangegeven vanuit test en de intake op deze omgeving is succesvol afgerond;

- Er staan geen bevindingen vanuit de FAT en de GAT meer open welke de uitvoering van de PAT belemmeren. Dit zijn bevindingen die een dermate impact hebben op het <naam systeem> systeem dat het niet mogelijk of zinvol is de technische beheerprocessen en kwaliteitsaspecten te testen;

- De versie van het <naam systeem> systeem welke geschikt is voor de PAT is opgeleverd, gemigreerd en ingericht op de acceptatieomgeving en de intake op deze versie is succesvol afgerond. >>

De volgende exit criteria zijn gedefinieerd voor de PAT:

<< bijvoorbeeld:

- Testresultaten zijn middels een deeltestrapportage opgeleverd en geaccordeerd door de acceptant;

- Er staan geen PAT bevindingen meer open welke bij in-productie-name van het <naam systeem> systeem onaanvaardbare bedrijfsrisico’s met zich meebrengen en dus een belemmering vormen voor uiteindelijke acceptatie van het systeem. >>

# Infrastructuur

<< Zie TMap NEXT® 6.2.11

Neem hier alleen verschillen of detailleringen met het mastertestplan op. >>

## Testomgevingen

<< Neem, per testsoort, op welke eisen er aan de testomgeving(en) worden gesteld. >>

### Systeemtesten

Benodigde testomgeving(en): <

- Hardware;

- Systeemsoftware;

- Communicatiemiddelen;

- Faciliteiten voor opbouw en gebruik van bestanden en databases;

- Procedures;

- Overigen en

- Afspraken.

### Acceptatietesten

Benodigde testomgeving(en): <

- Hardware;

- Systeemsoftware;

- Communicatiemiddelen;

- Faciliteiten voor opbouw en gebruik van bestanden en databases;

- Procedures;

- Overigen en

- Afspraken.

## Kantoorinrichting

Neem hier per testsoort op wat er aan kantoorinrichting nodig is, details komen in de testplannen. Zie checklists op www.tmap.net.

| Testsoort | Componenten | Toelichting |
| --- | --- | --- |

# Beheer

<< Zie TMap NEXT® 6.3

Neem hier alleen verschillen of detailleringen met het mastertestplan op. >>

## Testprocesbeheer

Voortgang en kwaliteit van testwerkzaamheden wordt bewaakt door de testcoördinator.

Wekelijks wordt het voortgangsrapport testen gemaild aan de projectleider en/of testmanager van de opdrachtgever. Het voortgangsrapport geeft inzicht in status van de testwerkzaamheden en de tot dusver geconstateerde kwaliteit van het systeem onder test.]

## Bevindingenprocedure

Het bevindingenbeheer is ingericht conform de in TMap NEXT® H12.4 beschreven bevindingenprocedure of de bij de klantorganisatie vigerende bevindingenprocedure. Voor het registreren en onderhouden van bevindingen wordt gebruik gemaakt van <tool>.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze bevingenprocedure ligt bij de <bevindingenbeheerder>.

<< Plaatje TMap NEXT® p.579. >>

# Begroting & Planning

De planning en begroting moeten voor wat betreft de <testsoort> overeenstemmen met het mastertestplan. Daar waar sprake is van afwijkingen moeten deze zijn afgestemd met de opdrachtgever en moet een motivering van de afwijkingen gegeven worden, in termen van Resultaat, Risico, Tijd en Geld.

De onderstaande mate van detaillering is de minimale mate van detaillering op testplan niveau. Daar waar het nodig en mogelijk is mag een hogere mate van detaillering worden toegepast.

<< Zie TMap NEXT® 5.2.5 en 5.2.6>>

## Begroting

De begroting in uren ziet er als volgt uit: << neem hier de begroting op uit het MTP t.a.v. de testsoort. >>

| Wie | P | B | I | V | U | A | Totalen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testcoördinator |  |  |  |  |  |  |  |
| Testspecialisten |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindgebruikers |  |  |  |  |  |  |  |
| Functioneel Beheerders |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalen: |  |  |  |  |  |  |  |

<< Neem hier, indien anders dan in het mastertestplan, bij voorkeur ook een onderbouwing van de begroting op, waarbij ingegaan wordt op bijv. de gehanteerde begrotingstechniek en het uitgangsmateriaal waar de begroting op gebaseerd is, bijv. de begroting van Bouw. Beschrijf hier ook wat de planning is voor de infrastructuur.

De vulling van de tabel is bij wijze van voorbeeld. Let op! Alle bij de testaanpak genoemde betrokkenen moet hier terugkomen. >>

## Planning

<< De planning moet minimaal het volgende omvatten:

- uit te voeren activiteiten (op faseniveau);

- relaties met en afhankelijkheden van andere activiteiten (binnen of buiten het testproces en tussen de diverse testsoorten);

- te besteden tijd;

- benodigde en beschikbare resources (organisatie en infrastructuur);

- benodigde en beschikbare doorlooptijd. >>

<< De vulling van de tabel is ter indicatie. >>

De uit te voeren activiteiten zijn verwerkt in onderstaand overzicht.

| Activiteit | Uitvoerder | Startdatum | Einddatum | Doorlooptijd | Relaties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Bijlage 1 – Productrisiscoanalyse

<< In deze bijlage komen de resultaten van de uitgevoerde productrisicoanalyse. Het resultaat overnemen uit het MTP. >>

#### Testdoelentabel

| Soort testdoel | Voorbeelden | Relevante kenmerken |
| --- | --- | --- |

#### Risicotabel

| Kenmerk Functionaliteit | Deelobjecten | #1 | #2 | #n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Faalkans | H/M/L | H/M/L | H/M/L |
| Testdoelen | Schade |  |  |  |
|  | H/M/L |  |  |  |
|  | H/M/L |  |  |  |
|  | H/M/L |  |  |  |

<< Zie TMap NEXT® Hoofdstuk 9 >>